实验进度报告

截至 2026-09-08（当前阶段：Stage 2 完成）

1. 项目概况

三个核心问题：

RQ1：Known 类内多模态  Adaptive Multi-Prototype

RQ2：局部模式边界异质  Prototype-Specific Boundary（Q95 半径）

RQ3：Unknown 本身非单一类  Fine-Grained Unknown Class Discovery

数据集：USTC-TFC2016（20 类 Known 全量 489,101 条双向流）

执行边界：只做 Stage 0-4；严格 Unknown-Free（Unknown 类只在最终 test 出现）

本报告范围：Stage 2 Known-Space Distribution Audit（计划 §8）完成并通过 §8.11 验收。结论：Known 类内多模态证据成立（每类 ≥5 个子群的下界），RQ1 主线可以继续。

2. 各阶段任务记录

2.1 数据划分（§7.2）

官方随机分层 80/10/10（random_state 41/42）→ train 391,280 / val 48,910 / test 48,911；20 类全量（compatible_min1）。scripts/task06_generate_splits.py 生成。

2.2 Model A：TrafficFormer 微调（§7.1）

官方预训练权重 + 2×V100 微调，seed 7 / seq 320 / batch 64 / lr 6e-5 / 3 epochs。test Acc 0.9892 / Macro-F1 0.9920；错误 522/527 为 Neris↔Virut 互混。多种子未执行（用户决定：单次 ~5.5h 服务器且模型近饱和，正式论文前如需再补）。

2.3 Model B：FIG→TAGCN 从零训练（§7.1）

FEC-OSL 定义构造 FIG + TAGCN（K=2/hidden 128）；最终配方 Adam 1e-3 / 50 epochs。seed 0/1/2：test Acc 0.6998±0.0236 / Macro-F1 0.7329±0.0132。无任何可用预训练（事实），低于 Model A 属双分支固有不对称。

2.4 Model C：双分支融合 + §7.5 验收（§7.1/7.4/7.5）

z_t（768 维，first-token 池化，服务器 GPU 导出 78.8 分钟）+ z_g（128 维，best-dev seed 2）按 flow_id 规范序对齐，每分支 train 统计标准化后拼接 z_f=896 维，线性头。seed 0/1/2：test Acc 0.9893±0.0001 / Macro-F1 0.9921±0.0001 ≥ max(0.9920, 0.7456) → PASS；zg-only 探针均值 0.7666 > B 端到端 0.7329。

2.5 Stage 2：Known-Space Distribution Audit

研究问题（§8.1）：Known 类表示是否普遍具有多模态结构。只使用 train+val （§8.2，严禁 Unknown/test 泄漏）。主分析 z_f（与 Model C 输入同协议），对照 z_t。

协议（§8.3-8.7）：每类拟合 GMM K=1..5（diag 第一版）+ BIC 选 K；held-out val NLL 检验；seed 0/1/2；bootstrap 80%×20；小 cluster 敏感性 0.5%/1%/2%；可视化（§8.8）。正式 seed 拟合 n_init=3，bootstrap n_init=1，max_iter=100。

实现偏离说明（如实记录）：reg_covar 由 sklearn 默认 1e-6 调为 1e-3。冒烟发现 1e-6 时类内近常数维度把方差压到地板，以 +5.5/维 的量级支配似然尺度，BIC 全类饱和 K=5、似然值为正；1e-3（单位方差下 0.1% 方差地板）把 BIC/NLL 比较拉回真实结构。

结果（z_f 与 z_t 一致）:

| 统计量 | z_f（主分析） | z_t（对照） |
| --- | --- | --- |
| BIC 选 K（§8.4） | 20/20 类 × 3 seed 全部 K*=5（K≤5 内饱和） | 20/20 类 × 3 seed 全部 K*=5（K≤5 内饱和） |
| R_multi（§8.9） | 1.00（20/20 类 consensus K>1） | 1.00（20/20） |
| held-out val NLL（§8.5） | 120/120 类-seed 改善；中位相对提升 46.6% | 120/120 改善；中位 38.2% |
| bootstrap 稳定性（§8.6） | P(K=5)=1.0 全类（top prob ≥0.9 类占比 1.00） | P(K=5)=1.0 全类（1.00） |
| 小 cluster（§8.7） | 10/120 类-seed 存在 <0.5% 分量 | 3/120 类-seed 存在 <0.5% 分量 |
| EM 收敛警告 | 2 次 | 6 次 |

小 cluster 细节：120 类-seed 中 13 个出现 <0.5% 的极小分量（zf 10 + zt 3）——zf：Cridex 62 流、Geodo 86 流、Miuref 8 流、Outlook 23 流（3 seed 全出现）、Zeus 5 流；zt：Cridex 52 流、Miuref 8 流。跨 seed 稳定出现，是真实存在的极小统计子群，正是 §8.7 处理对象（Stage 4 按 N_min 合并/剔除）。

补充诊断（超出计划字面，动机来自 §8.5「只看训练集 BIC 仍可能被质疑为过拟合」）：

1. BIC 延伸 K=6..10（task10b）：z_f/z_t × 3 代表类 × 3 seed 共 18 个单元全部 K*=9 或 10（17×10 + 1×9）——训练集 BIC 在 K≤10 内没有最小值（饱和）。原因可精确核算：BIC 每加一个分量罚 ≈0.5·ln(N)·1793≈1 万 loglik，而新分量增益是千万级（zf/FTP BIC 从 K1 的 -82.3M 单调降到 K10 的 -154.8M）。

2. val NLL 随 K 曲线 K=1..10（task10e）：60 个类-seed 步在 held-out val 上每一步都改善（例：z_f/FTP K1=-501.6 → K5=-878.7 → K10=-956.4）——多模态改善真实泛化，不是过拟合伪影；但曲线缓降无自然拐点，K 无点估计。

3. 可视化分离度（task10d）：UMAP/t-SNE 2D 坐标上 GMM 标签的 silhouette 与最近邻混边率——6 个代表类-embedding 中 5 个通过（z_f/FTP UMAP silhouette 0.52、混边率 0.00，图上五簇完全分离）。

§8.11 验收（操作化阈值本实验约定：判据 1 R_multi≥0.30；判据 2 改进类占比≥0.60 且中位提升≥0.10%；判据 3 稳定类占比≥0.60；判据 4 分离度 silhouette≥0.3 且 混边率≤0.5）：判据 1 ✓、判据 2 ✓、判据 3 ✓、判据 4 ✓（5/6）→ 4/4 通过。不触发「几乎全 K=1 则停主线」止损条件 → 进入 Stage 3。

结论（事实）：① Known 类内多模态证据成立，每类至少 5 个子群（下界，BIC 饱和于 上限）；② 子群增益在 held-out 上真实泛化；③ 「BIC 无法给出 K 点估计」是计划 §8 未预料的情形（计划只写了全 K=1 的兜底），必须记录。

对后续阶段的影响：Stage 3（Single Prototype baseline，§9）不受影响；Stage 4「Adaptive Multi-Prototype」不能用 BIC 点估计 K，改用 val-NLL 曲线 + §8.7 小簇合并规则（N_min）+ 预算上限的组合方案。

遇到的问题与解决：

1. joblib 线程后端因 numpy 小算子抢 GIL 退化为单线程（6 任务 3.5 分钟零完成）：改 loky 进程后端 20 workers + BLAS 单线程环境变量，实测提速约 20 倍。

2. reg_covar=1e-6 的似然尺度劫持（见上文偏离说明）：调 1e-3 后 BIC/NLL 恢复可解释尺度，偏离已记录。

产物：outputs/stage2/ 六件套（bic_per_class.csv / validation_nll.csv / selected_k_per_seed.csv / bootstrap_k_stability.csv / cluster_size_statistics.csv / distribution_audit_summary.md）+ figures/ 12 张 UMAP/t-SNE + 三个补充诊断（bic_extension.csv、valnll_curve.csv、separation_metrics.csv 及各 summary md）。

3. 关键问题与解决汇总

| # | 问题 | 现象 | 解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单卡 V100-32GB 训练 OOM | batch 64 首个反向传播 30.23/31.73 GiB | 升级 2× V100-32GB，官方 DataParallel 每卡 32 |
| 2 | FEC-OSL SGD 配方不收敛 | dev acc 卡在 0.39 平台 | 消融定位优化器为瓶颈，改 Adam 1e-3 |
| 3 | 本地 CPU 导出 z_t 需约 23 小时 | 单流前向约 56 GFLOPs | 改服务器 GPU 流式导出，78.8 分钟完成 |
| 4 | flow_map.csv 的 split 列与实际切分不符 | 官方划分 ≠ task06 重新分层切分 | 改用 splits/<name>/{train,val,test}.txt 成员过滤 + 行号升序 |
| 5 | z_t 与 z_g 行序不一致 | task07 按 FIG 图节点序保存 z_g | 按 z_t flow_id 规范序重排后逐元素校验通过 |
| 6 | Stage 2 并行退化 | joblib 线程后端 + GIL 竞争，3.5 分钟零完成 | loky 进程后端 20 workers + OMP/MKL=1 |
| 7 | GMM 似然尺度被近常数维度劫持 | reg_covar=1e-6 下 BIC 全类饱和 K=5、loglik 为正 | reg_covar 调 1e-3（0.1% 方差地板），偏离已记录 |
| 8 | BIC 在 K≤10 内无最小值（饱和） | 延伸诊断 K*=9/10；计划 §8 只写了 K=1 兜底 | 结论表述为「每类 ≥5 子群（下界）」；Stage 4 改 val-NLL+小簇合并+预算上限 |

4. 数据清单（D:\unknown_traffic_project，Stage 2 新增）

outputs/stage2/

├── bic_per_class.csv                  §8.10 六件套之一（K=1..5 BIC 曲线）

├── validation_nll.csv                 held-out val NLL 检验

├── selected_k_per_seed.csv            BIC 选 K（20 类 × 3 seed）

├── bootstrap_k_stability.csv          bootstrap 80%×20 稳定性

├── cluster_size_statistics.csv        分量大小 + 小簇敏感性（0.5/1/2%）

├── distribution_audit_summary.md      §8.9 统计 + §8.11 最终验收结论

├── figures/                           umap/tsne_{zf,zt}_class{2,9,3}_K5.png 共 12 张

├── bic_extension.csv                  BIC 延伸 K=1..10（task10b）

├── valnll_curve.csv                   val NLL 随 K 曲线（task10e）

├── separation_metrics.csv             可视化分离度（task10d）

└── *_summary.md                       各补充诊断的汇总说明

scripts/

├── task10_stage2_audit.py             主审计（§8.10 六件套）

├── task10b_bic_extension.py           BIC 延伸诊断

├── task10c_figures.py                 可视化补图

├── task10d_separation_metrics.py      分离度数值化

└── task10e_valnll_curve.py            val NLL 曲线

5. 待办与下一步

1. Stage 3：Single Prototype Open-Set Baseline（计划 §9）——单高斯原型 + 阈值 开集检测 baseline，需要与用户确认启动。

2. Stage 4 预研：Adaptive Multi-Prototype 的 K 决定方案（val-NLL 曲线 + §8.7 小簇合并 + 预算上限），吸收 Stage 2 的饱和发现。

3. 收尾项：GitHub 提交（task06-10 脚本与 Stage 1/2 文档，待用户确认）；D: 补 README.md（计划 §4 要求）。

4. Model A 多种子：正式论文提交前如需再补（此前用户决定暂不跑）。